ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| ассистент |  |  |  | Н.И. Мирошниченко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБЛАЧНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ KAITEN

по курсу: «ИНФОРМАТИКА»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4515 |  |  |  | И.Р. Попков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

- Цель работы

Получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения (ПО) в системе управления проектами Kaiten. Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

1. Создать пространство проекта в облачной системе Kaiten.

2. Разработать карточки проекта с артефактами.

3. Организовать процесс разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten.

- Описание предметной области

Создание web-приложения для изучения языков программирования в формате мини-игр и интересных кейсов. На собрании были сформированы технические задачи, сформировано мнение по дизайну, принципу работы и их реализации. Для организации процесса разработки была выбрана система планирования Kaiten, методология Kanban, создана команда «Spectre» и определены следующие задачи проектирования:

- Анализ функций и особенностей сайтов аналогов.

- Подготовка SWOT-анализа.

- Определение инструментов и технологий разработки.

- Настройка сервера.

- Проектирование базы данных.

- Разработка пользовательского интерфейса.

- Создание и верстка веб-страниц.

- Формирование контентного наполнения.

- Размещение проекта на хостинге.

- Последовательность выполнения работы

На первом этапе была произведена регистрация на площадке Kaiten. Добавлено пространство для работы «Spectre». Далее в рабочем пространстве была создана простая доска проекта WEB с тремя столбцами: «Очередь», «В работе», «Готово» (рис. 1).

Рисунок 1 – Создание простой доски WEB

Название колонки «Очередь» было заменено на «Запланированные». Добавлены карточки в поле «Очередь» в соответствие с задачами проекта (рис. 2).

Рисунок 2 – Добавление карточек в список «Запланированные»

В списке «Запланированные» были созданы карточки с детализацией подзадач на основе чек-листов, добавлены метки, назначены ответственные за выполнение, дата выполнения работы и другие атрибуты. Ниже приведен пример детализации задачи (рис. 3-4).

Рисунок 3 – Анализ функций и особенностей сайтов аналогов (часть 1)

Рисунок 4 – Анализ функций и особенностей сайтов аналогов (часть 2)

Затем была создана вторая карточка «Подготовка SWOT-анализа». Далее будет представлена детализация данной карточки с различными атрибутами. (рис.5).

Рисунок 5 – Подготовка SWOT-анализа

Детализация разработки третьей карточки «Определение инструментов и технологии разработки» (рис. 6).

Рисунок 6 - Определение инструментов и технологии разработки

Далее по мере выполнения задачи были перенесены в столбики «В работе» и «Готово». Результат работы представлен на рисунке (рис. 7).

Рисунок 7 – Доска пространства с задачами проекта

Представление задач и графика их выполнения в табличном формате (рис. 9-10).

Рисунок 9 - Представление задач и графика их выполнения в табличном формате (часть 1)

Рисунок 10 – Представление задач и графика их выполнения в табличном формате (часть 2)

Далее представление задач и графика их выполнения в формате TIMELINE (рис. 11)

Рисунок 11 - Представление задач и графика их выполнения в формате TIMELINE

Выводы

Были получены практические навыки организации процесса разработки программного обеспечения (ПО) в системе управления проектами Kaiten. Был приобретен навык решения следующих задач:

1. Было создано пространство проекта в облачной системе Kaiten.

2. Были разработаны карточки проекта с артефактами.

3. Был организован процесс разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- База знаний Kaiten, URL: https://faq-ru.kaiten.site, (дата обращения: 18.09.25)